DEF-031

Folyamatos auditfelkészültségi agent pilot

TERVEZET · kitöltés és aláírás előtt nem evidencia

| Feladat | DEF-031 |
| --- | --- |
| Felelős | Pásztor András; kijelölendő agent-/portálüzemeltető és forrásgazdák |
| Reviewer | Lángi Zoltán; Dr. Berta Brigitta; jogosult G3 approver |
| Forrás | A-042; config/continuous_assurance_pilot.json; generated/continuous_assurance_pilot_output.json; CONTINUOUS_ASSURANCE_AGENT_PILOT.md |
| Végrehajtási hullám | W5 |
| Kitöltés dátuma | ________________________________ |

## Mire való ez a lap?

A feladathoz szükséges emberi vizsgálat, kapudöntés, mellékletek és jóváhagyási nyom egységes rögzítése. Elkészítendő eredmény: Funkcionális scope és forrásgazdák; redaktált, emberileg elfogadott gold-case készlet; téves riasztási és tényleges emberimunka-csökkentési baseline/pilot mérés; belső portál és védett evidenciatár API-ja; szerver, üzemeltető, hitelesítés, RBAC, TLS, adatminősítés, retention, backup/restore és monitoring; G1 funkcionális, G2 biztonsági/jogi és G3 éles adatkapcsolati/pilot döntés; jogosultsági, negatív, helyreállítási és ember által tanúsított kill-switch próba.

## Jelenlegi, igazolt folyamatállapot

Elkészült a hálózat nélküli, allowlistelt szintetikus metaadaton futó proposal/approval-queue/auditlog pilot, automatikus negatív és kill-switch tesztekkel; éles kapcsolat nincs.

## Döntési kapu

Bármely valós forrás, érzékeny adat, belső hálózati szolgáltatás vagy éles portálintegráció előtt, valamint az A-042 DONE státusza előtt.

## Elvégzendő lépések

Tekintse át a hivatkozott forrásokat és a jelenlegi folyamatállapotot.

Végezze el vagy igazolja a lapon felsorolt tényleges szakmai, jogi, biztonsági vagy műszaki ellenőrzéseket.

Csatolja a szükséges dokumentumokat, teszteredményeket és döntési mellékleteket; rögzítse a védett URI-kat és SHA-256 értékeket.

Jelölje a döntést, írja le a feltételeket vagy hiányokat, majd a jogosult reviewer írja alá a lapot.

A végleges, aláírt példányt töltse fel a védett NIS2 SharePoint-evidenciatárba.

# Ellenőrzési pontok

| Ellenőrzési pont | Megfelel | Nem felel meg |
| --- | --- | --- |
| Funkcionális scope és forrásgazdák | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| redaktált, emberileg elfogadott gold-case készlet | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| téves riasztási és tényleges emberimunka-csökkentési baseline/pilot mérés | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| belső portál és védett evidenciatár API-ja | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| szerver, üzemeltető, hitelesítés, RBAC, TLS, adatminősítés, retention, backup/restore és monitoring | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| G1 funkcionális, G2 biztonsági/jogi és G3 éles adatkapcsolati/pilot döntés | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| jogosultsági, negatív, helyreállítási és ember által tanúsított kill-switch próba | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A tényleges döntés vagy elkészült dokumentum csatolva | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A védett NIS2 SharePoint-hivatkozás és SHA-256 rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A név szerinti reviewer és az időzónás review-idő rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |

## Megállapítás és szükséges intézkedés

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Mellékletek és evidenciák

| Dokumentum / evidencia | Védett URI | SHA-256 / megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 2. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 3. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 4. __________________ | ________________________ | __________________ |

## Döntés

| Elfogadható / előterjeszthető | Feltételekkel elfogadható | Javításra vagy pótlásra visszaadva |
| --- | --- | --- |
| Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ |

Az aláírás önmagában nem pótolja a felsorolt vizsgálatot, mellékletet, védett tárhivatkozást vagy technikai tesztet. A döntés csak a ténylegesen rendelkezésre álló és ellenőrzött anyagokra vonatkozhat.

## Végleges dokumentum nyilvántartása

| Végleges fájlnév |  |
| --- | --- |
| SharePoint-hivatkozás |  |
| SHA-256 |  |
| Feltöltő / dátum |  |

A helyi portálon csatolt fájl csak előkészített munkapéldány. A formális evidenciához a végleges fájlt a védett NIS2 SharePoint-tárba kell feltölteni, majd a tényleges fájlhivatkozást és a SHA-256 értéket kell rögzíteni.

## Aláírások

| Előkészítő / felelős | Reviewer / jóváhagyó |
| --- | --- |
| Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ | Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ |