DEF-037

Lejárt akciók státusz- és határidő-egyeztetése

TERVEZET · kitöltés és aláírás előtt nem evidencia

| Feladat | DEF-037 |
| --- | --- |
| Felelős | Pásztor András |
| Reviewer | Lángi Zoltán; az akció szerinti G1–G5 reviewer |
| Forrás | 16 lejárt akció; data/deadline_reconciliation.json; DEADLINE_RECONCILIATION_FORM_2026-07-29.md |
| Végrehajtási hullám | W1 |
| Kitöltés dátuma | ________________________________ |

## Mire való ez a lap?

A feladathoz szükséges emberi vizsgálat, kapudöntés, mellékletek és jóváhagyási nyom egységes rögzítése. Elkészítendő eredmény: Akciónként tényleges állapotleírás és outcome; reviewer, időzónás review-idő és védett döntési hivatkozás; elkészült tételnél védett evidencia URI/SHA-256 és külön evidencia-review; újraütemezésnél indokolt, jövőbeli céldátum és jogosult jóváhagyás; az elfogadott döntések kézi, preflighttal és utóellenőrzéssel kontrollált átvezetése az actions.csv fájlba.

## Jelenlegi, igazolt folyamatállapot

Az A-002 D-031/EV-GOV-001 szerinti lezárása után a 2026-07-29-i állapot szerint 16 nem terminális akció nyilvántartott céldátuma lejárt. Elkészült a snapshot-mezőket védő, proposal-only egyeztetési nyilvántartás és emberi munkalap; minden rekord PENDING_HUMAN. A helyi portál append-only, hitelesítetlen rögzítői státusztervezetet tud fogadni; a hash-ellenőrzött review-, döntési-, változásjavaslati, stale-safe preflight- és pre/post hash utóellenőrzési lánc elkészült. A baseline még 0 tervezetet tartalmaz. Státusz vagy céldátum nem változott.

## Döntési kapu

Bármely érintett akció státuszának vagy céldátumának módosítása, evidenciaelfogadása vagy lezárása előtt.

## Elvégzendő lépések

Tekintse át a hivatkozott forrásokat és a jelenlegi folyamatállapotot.

Végezze el vagy igazolja a lapon felsorolt tényleges szakmai, jogi, biztonsági vagy műszaki ellenőrzéseket.

Csatolja a szükséges dokumentumokat, teszteredményeket és döntési mellékleteket; rögzítse a védett URI-kat és SHA-256 értékeket.

Jelölje a döntést, írja le a feltételeket vagy hiányokat, majd a jogosult reviewer írja alá a lapot.

A végleges, aláírt példányt töltse fel a védett NIS2 SharePoint-evidenciatárba.

# Ellenőrzési pontok

| Ellenőrzési pont | Megfelel | Nem felel meg |
| --- | --- | --- |
| Akciónként tényleges állapotleírás és outcome | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| reviewer, időzónás review-idő és védett döntési hivatkozás | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| elkészült tételnél védett evidencia URI/SHA-256 és külön evidencia-review | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| újraütemezésnél indokolt, jövőbeli céldátum és jogosult jóváhagyás | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| az elfogadott döntések kézi, preflighttal és utóellenőrzéssel kontrollált átvezetése az actions.csv fájlba | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A tényleges döntés vagy elkészült dokumentum csatolva | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A védett NIS2 SharePoint-hivatkozás és SHA-256 rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A név szerinti reviewer és az időzónás review-idő rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |

## Megállapítás és szükséges intézkedés

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Mellékletek és evidenciák

| Dokumentum / evidencia | Védett URI | SHA-256 / megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 2. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 3. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 4. __________________ | ________________________ | __________________ |

## Döntés

| Elfogadható / előterjeszthető | Feltételekkel elfogadható | Javításra vagy pótlásra visszaadva |
| --- | --- | --- |
| Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ |

Az aláírás önmagában nem pótolja a felsorolt vizsgálatot, mellékletet, védett tárhivatkozást vagy technikai tesztet. A döntés csak a ténylegesen rendelkezésre álló és ellenőrzött anyagokra vonatkozhat.

## Végleges dokumentum nyilvántartása

| Végleges fájlnév |  |
| --- | --- |
| SharePoint-hivatkozás |  |
| SHA-256 |  |
| Feltöltő / dátum |  |

A helyi portálon csatolt fájl csak előkészített munkapéldány. A formális evidenciához a végleges fájlt a védett NIS2 SharePoint-tárba kell feltölteni, majd a tényleges fájlhivatkozást és a SHA-256 értéket kell rögzíteni.

## Aláírások

| Előkészítő / felelős | Reviewer / jóváhagyó |
| --- | --- |
| Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ | Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ |