DEF-038

Többfelhasználós portálpilot indítási döntése

TERVEZET · kitöltés és aláírás előtt nem evidencia

| Feladat | DEF-038 |
| --- | --- |
| Felelős | Pásztor András; kijelölendő portálüzemeltető |
| Reviewer | Lángi Zoltán; Dr. Berta Brigitta; jogosult G3 approver |
| Forrás | D-029; D-032; D-033; D-034; config/multiuser_pilot.json; MULTIUSER_PILOT_DEPLOYMENT.md; PILOT_UAT_CHECKLIST.md |
| Végrehajtási hullám | W1 |
| Kitöltés dátuma | ________________________________ |

## Mire való ez a lap?

A feladathoz szükséges emberi vizsgálat, kapudöntés, mellékletek és jóváhagyási nyom egységes rögzítése. Elkészítendő eredmény: Belső Windows szerver, üzemeltető, DNS, hálózati zóna, HTTPS gateway és tanúsítvány; Entra tenant/client/redirect adatok és támogatott auth-könyvtár; Entra object ID alapú, jóváhagyott szerepkiosztás; kiválasztott hatókörű Graph/site/folder grant; secret-store és naplóretention; G1/G2/G3 jóváhagyás; a 16 pontos UAT, mentési és elkülönített visszaállítási próba valós reviewerrel és védett evidenciával.

## Jelenlegi, igazolt folyamatállapot

Elkészült a többfelhasználós pilot tranzakciós SQLite-tárolása, párhuzamos állapotvédelme, csatolmány- és hash-kezelése, korábbi JSONL-adatok egyszeri átvétele, ellenőrzött mentése, fail-closed konfigurációja, indító/mentő segédje és UAT-terve. A hálózati publikálás, hitelesítés, szerepkör-kikényszerítés és SharePoint-írás kikapcsolt.

## Döntési kapu

Bármely nem loopback használat, többfelhasználós pilot, valós bejelentkezés, SharePoint-feltöltés vagy szervertelepítés előtt.

## Elvégzendő lépések

Tekintse át a hivatkozott forrásokat és a jelenlegi folyamatállapotot.

Végezze el vagy igazolja a lapon felsorolt tényleges szakmai, jogi, biztonsági vagy műszaki ellenőrzéseket.

Csatolja a szükséges dokumentumokat, teszteredményeket és döntési mellékleteket; rögzítse a védett URI-kat és SHA-256 értékeket.

Jelölje a döntést, írja le a feltételeket vagy hiányokat, majd a jogosult reviewer írja alá a lapot.

A végleges, aláírt példányt töltse fel a védett NIS2 SharePoint-evidenciatárba.

# Ellenőrzési pontok

| Ellenőrzési pont | Megfelel | Nem felel meg |
| --- | --- | --- |
| Belső Windows szerver, üzemeltető, DNS, hálózati zóna, HTTPS gateway és tanúsítvány | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| Entra tenant/client/redirect adatok és támogatott auth-könyvtár | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| Entra object ID alapú, jóváhagyott szerepkiosztás | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| kiválasztott hatókörű Graph/site/folder grant | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| secret-store és naplóretention | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| G1/G2/G3 jóváhagyás | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| a 16 pontos UAT, mentési és elkülönített visszaállítási próba valós reviewerrel és védett evidenciával | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A tényleges döntés vagy elkészült dokumentum csatolva | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A védett NIS2 SharePoint-hivatkozás és SHA-256 rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A név szerinti reviewer és az időzónás review-idő rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |

## Megállapítás és szükséges intézkedés

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Mellékletek és evidenciák

| Dokumentum / evidencia | Védett URI | SHA-256 / megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 2. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 3. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 4. __________________ | ________________________ | __________________ |

## Döntés

| Elfogadható / előterjeszthető | Feltételekkel elfogadható | Javításra vagy pótlásra visszaadva |
| --- | --- | --- |
| Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ |

Az aláírás önmagában nem pótolja a felsorolt vizsgálatot, mellékletet, védett tárhivatkozást vagy technikai tesztet. A döntés csak a ténylegesen rendelkezésre álló és ellenőrzött anyagokra vonatkozhat.

## Végleges dokumentum nyilvántartása

| Végleges fájlnév |  |
| --- | --- |
| SharePoint-hivatkozás |  |
| SHA-256 |  |
| Feltöltő / dátum |  |

A helyi portálon csatolt fájl csak előkészített munkapéldány. A formális evidenciához a végleges fájlt a védett NIS2 SharePoint-tárba kell feltölteni, majd a tényleges fájlhivatkozást és a SHA-256 értéket kell rögzíteni.

## Aláírások

| Előkészítő / felelős | Reviewer / jóváhagyó |
| --- | --- |
| Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ | Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ |