DEF-039

Lefedettségpótló akciók szakmai és határidő-jóváhagyása

TERVEZET · kitöltés és aláírás előtt nem evidencia

| Feladat | DEF-039 |
| --- | --- |
| Felelős | Pásztor András; javasolt kontrollgazdák |
| Reviewer | Lángi Zoltán; Dr. Berta Brigitta; érintett G1/G3/G4 reviewer |
| Forrás | A-043–A-127; data/action_execution_details.csv; COVERAGE_MATURATION_REVIEW_2026-08-19.md |
| Végrehajtási hullám | W1 |
| Kitöltés dátuma | ________________________________ |

## Mire való ez a lap?

A feladathoz szükséges emberi vizsgálat, kapudöntés, mellékletek és jóváhagyási nyom egységes rögzítése. Elkészítendő eredmény: A 85 tétel forrásoldalas G1 szakmai review-ja; a TBD belső kontrollgazdák név szerinti kijelölése; az SRC-009 támpontok alkalmazhatósági döntése; a javasolt 2026-09-11-i G1 review és 2027-01-31/2027-04-30/2027-06-30 teljesítési hullámok G2/G4 jóváhagyása; az 52 technikai tétel G3 review-ja; helyi evidenciajelöltek regisztrálása, védett URI/SHA-256 és reviewer-döntés; akciónként tényleges végrehajtás és elfogadott evidencia.

## Jelenlegi, igazolt folyamatállapot

Mind a 85 lefedettségpótló akcióhoz elkészült a kontrollspecifikus végrehajtási checklist, mérhető elfogadási feltétel, evidenciaelvárás, javasolt kontrollgazda/közreműködő és proposal-only ütemezés. A kanonikus céldátumok és jóváhagyási státuszok nem változtak.

## Döntési kapu

A cselekvési terv végleges aláírása, a javasolt dátumok kanonikus átvezetése, bármely éles változtatás vagy az A-043–A-127 akciók DONE állapota előtt.

## Elvégzendő lépések

Tekintse át a hivatkozott forrásokat és a jelenlegi folyamatállapotot.

Végezze el vagy igazolja a lapon felsorolt tényleges szakmai, jogi, biztonsági vagy műszaki ellenőrzéseket.

Csatolja a szükséges dokumentumokat, teszteredményeket és döntési mellékleteket; rögzítse a védett URI-kat és SHA-256 értékeket.

Jelölje a döntést, írja le a feltételeket vagy hiányokat, majd a jogosult reviewer írja alá a lapot.

A végleges, aláírt példányt töltse fel a védett NIS2 SharePoint-evidenciatárba.

# Ellenőrzési pontok

| Ellenőrzési pont | Megfelel | Nem felel meg |
| --- | --- | --- |
| A 85 tétel forrásoldalas G1 szakmai review-ja | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| a TBD belső kontrollgazdák név szerinti kijelölése | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| az SRC-009 támpontok alkalmazhatósági döntése | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| a javasolt 2026-09-11-i G1 review és 2027-01-31/2027-04-30/2027-06-30 teljesítési hullámok G2/G4 jóváhagyása | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| az 52 technikai tétel G3 review-ja | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| helyi evidenciajelöltek regisztrálása, védett URI/SHA-256 és reviewer-döntés | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| akciónként tényleges végrehajtás és elfogadott evidencia | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A tényleges döntés vagy elkészült dokumentum csatolva | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A védett NIS2 SharePoint-hivatkozás és SHA-256 rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |
| A név szerinti reviewer és az időzónás review-idő rögzítve | Igen / N.a. | Nem / N.a. |

## Megállapítás és szükséges intézkedés

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

## Mellékletek és evidenciák

| Dokumentum / evidencia | Védett URI | SHA-256 / megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| 1. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 2. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 3. __________________ | ________________________ | __________________ |
| 4. __________________ | ________________________ | __________________ |

## Döntés

| Elfogadható / előterjeszthető | Feltételekkel elfogadható | Javításra vagy pótlásra visszaadva |
| --- | --- | --- |
| Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ | Jelölés: __________________ |

Az aláírás önmagában nem pótolja a felsorolt vizsgálatot, mellékletet, védett tárhivatkozást vagy technikai tesztet. A döntés csak a ténylegesen rendelkezésre álló és ellenőrzött anyagokra vonatkozhat.

## Végleges dokumentum nyilvántartása

| Végleges fájlnév |  |
| --- | --- |
| SharePoint-hivatkozás |  |
| SHA-256 |  |
| Feltöltő / dátum |  |

A helyi portálon csatolt fájl csak előkészített munkapéldány. A formális evidenciához a végleges fájlt a védett NIS2 SharePoint-tárba kell feltölteni, majd a tényleges fájlhivatkozást és a SHA-256 értéket kell rögzíteni.

## Aláírások

| Előkészítő / felelős | Reviewer / jóváhagyó |
| --- | --- |
| Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ | Név: ______________________________ Dátum, aláírás: ____________________ |