metALCOM Zrt.

NIS2 helyreállítási
cselekvési terv

Beadásra előkészített, formailag végleges tervezet

127 intézkedés  •  19 követelménycsalád  •  határidő: 2026. szeptember 24.

FIGYELEM – A piros és sárga jelölésű elemek lezárásáig a dokumentum nem írható alá és nem nyújtható be végleges tervként.

| Dokumentumállapot | PROPOSAL – G1/G2/G4 emberi jóváhagyásra vár |
| --- | --- |
| Verzió | 1.0 – beadásra előkészített tervezet |
| Állapot dátuma | 2026-08-18 |
| Végrehajtásért felelős | Pásztor András |
| Jóváhagyó | Lángi Zoltán |
| Kanonikus beadási határidő | 2026-09-24 |

Belső megfelelőségi és hatósági beadás-előkészítési dokumentum

Dokumentumkontroll

| Forrás-nyilvántartás | data/actions.csv – 127 intézkedés |
| --- | --- |
| Forrás SHA-256 | 9bc490d1a95c2b0cf39f46769e43092eb8a669be31b05f5e7acbdd8a8fcdb426 |
| Dátumbaseline | data/project_dates.json |
| Dátumbaseline SHA-256 | 99089bc8d9f1c86c7ef6c006b0e5fc31cb300a44a95bbb3ccf2579c9c6d03a5d |
| Hatósági döntés | SRC-001 – 06-26-Audit_elrendelese_es_kapcsolodo_intezkedesek_20260626_06512779_alairt.pdf |
| Hatósági döntés SHA-256 | 9ecc9ac1761dc9a02c61a8b015b83b215312053c76194f088bea8ee89e1109f3 |
| Védett forráshivatkozás | https://metalcom.sharepoint.com/sites/NIS2/Megosztott%20dokumentumok/NIS2_EVIDENCE/00_AUTHORITY/A-002/SRC-001__A-002__SIGNED-AUTHORITY-DECISION__v01__20260626.pdf |
| Kézhezvételi baseline | 2026-06-26 – D-022/D-031 szerint elfogadott |
| Beadási határidő | 2026-09-24 |
| Következő ismétlő audit célja | 2027-09-30 (D-021); végső korlát: 2027-12-31 |
| Minősítés | AI által előállított javaslat; csak emberi felülvizsgálat és aláírás után használható végleges dokumentumként. |

Jelölések

| PIROS – BLOKKOLÓ / LEJÁRT | Beadás előtt emberi döntés, evidencia vagy újraütemezés szükséges. |
| --- | --- |
| SÁRGA – FÜGGŐ | Nyitott végrehajtás, dátum, előfeltétel vagy feltételes forrás. |
| ZÖLD – IGAZOLT | Elfogadott döntési és evidenciarekord alapján lezárt tétel. |

Tartalomjegyzék

Dokumentumkontroll	2

Jelölések	2

Tartalomjegyzék	2

1. Vezetői összefoglaló	4

Aktuális állapot	4

2. Hatókör, alapok és korlátok	4

3. Irányítás és szerepek	4

4. Beadás előtti kötelező függő elemek	5

5. Lejárt belső céldátumok egyeztetése	5

6. Végrehajtási kapuk	6

7. Részletes intézkedési terv	7

7.1 Követelménycsalád-lefedettség	7

7.2 Intézkedési törzsnyilvántartás	7

8. Beadás előtti ellenőrzőlista	135

9. Jóváhagyási és aláírási lap	135

10. Végleges fájl és beadási evidencia	136

A tartalomjegyzék Wordben a mezők frissítésével (Ctrl+A, F9) újraszámítható.

1. Vezetői összefoglaló

A terv célja, hogy a hatósági és auditmegállapításokra 19 követelménycsalád szerint, név szerinti felelőssel, határidővel, kézzelfogható eredménnyel és ellenőrizhető evidenciával adjon végrehajtható választ. A dokumentum a teljes 127 tételes nyilvántartást tartalmazza; a hiányzó emberi döntéseket nem rejti el, hanem külön jelöli.

| 127 | 19/19 | 0 | 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| INTÉZKEDÉS | KÖVETELMÉNYCSALÁD | HARD VALIDÁCIÓS HIBA | DÁTUMJÓVÁHAGYÁS |

Aktuális állapot

Lezárt: 1; folyamatban: 7; új: 119 intézkedés.

19 nyitott intézkedés belső céldátuma 2026-08-18-ig lejárt; ezekhez státusz- vagy újraütemezési döntés kell.

A 2026-06-26-i kézhezvételi dátum elfogadott baseline; külön címzetti kézbesítési igazolás nem áll rendelkezésre, ez nyilvántartott és elfogadott kockázat.

A kanonikus beadási határidő 2026-09-24. A beadást csak jogosult ember végezheti el.

2. Hatókör, alapok és korlátok

Kanonikus auditforrás: SRC-008, a hatóság felé beadott, aláírt Audit_Cert dokumentum; SRC-002 történeti archívum.

Minden AI-kimenet javaslat: nem jóváhagyás, nem bizonyíték és nem helyettesíti a szakmai, jogi vagy vezetői döntést.

Az unverified_internal forrásból származó műszaki állítások read-only ellenőrzésig feltételesek.

Éles rendszer-, jogosultság-, hálózati vagy konfigurációváltozás csak külön G3 jóváhagyással végezhető.

Fizetős megoldás csak a költségkapu teljes bemeneti csomagja és G5 döntés után indítható.

3. Irányítás és szerepek

| Szerep | Név | Állapot / megjegyzés |
| --- | --- | --- |
| IBF / szakmai felügyelet | Lángi Zoltán | FÜGGŐ: alkalmasság és formális kijelölési evidencia |
| Jogi reviewer | Dr. Berta Brigitta | G2 jogi review |
| Projektvezető | Kóczán Mónika | Koordináció |
| Technikai végrehajtó | Kollár Csaba / Serversystem Kft. | FÜGGŐ: belső metALCOM kontrollgazda |
| HR-kontrollgazda | Koncz Erika | HR és személyi biztonság |
| Fizikai védelem | Német Péter | Fizikai és környezeti kontrollok |
| Minden akció végrehajtási felelőse | Pásztor András | D-020 szerint |
| Minden akció jóváhagyója | Lángi Zoltán | D-020 szerint; összeférhetetlenségi korlátokkal |
| Vezetői szponzor | NINCS MEGNEVEZVE | FÜGGŐ – beadás előtt kijelölendő |

4. Beadás előtti kötelező függő elemek

A következő pontok teljesítése nélkül a terv státusza nem lehet FINAL / APPROVED.

| Azonosító | Kapcsolat | Lezárási feltétel |
| --- | --- | --- |
| B-01 | A-004 | Finding-regiszter G1 mintavétel és név szerinti reviewer sign-off. |
| B-02 | A-005 / A-043–A-127 | A 85 új kontrollszintű intézkedés és mapping G1 owner review-ja; felelősök és végrehajtási dátumok jóváhagyása. |
| B-03 | A-036 | Aláírt RACI, formális IBF-kijelölés, vezetői szponzor és belső infrastruktúra-/incidenskontroll-gazda. |
| B-04 | Több akció | A relatív/eseményalapú határidők konkrét dátuma vagy jóváhagyott indoklása. |
| B-05 | A-022/A-024/A-026/A-027/A-028 | Az SRC-004 állítások read-only validációja vagy kifejezett feltételes minősítése. |
| B-06 | A-006/A-007 | G1 szakmai, G2 biztonsági-jogi és G4 vezetői beadási jóváhagyás. |
| B-07 | Végleges csomag | Aláírt végleges fájl, verzió, védett SharePoint URI és SHA-256. |
| B-08 | Külső benyújtás | Jogosult benyújtó, benyújtási visszaigazolás és címzetti/hatósági átvételi igazolás. |

5. Lejárt belső céldátumok egyeztetése

A következő nyilvántartási dátumok nem írhatók át automatikusan. Akciónként tényleges állapot, indokolt új dátum, reviewer és döntési hivatkozás szükséges.

| Akció | Eredeti dátum | Állapot | Szükséges emberi lépés |
| --- | --- | --- | --- |
| A-001 | 2026-07-01 | IN_PROGRESS | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-003 | 2026-06-29 | IN_PROGRESS | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-004 | 2026-07-06 | IN_PROGRESS | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-005 | 2026-07-11 | IN_PROGRESS | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-006 | 2026-07-26 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-009 | 2026-07-26 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-010 | 2026-07-26 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-011 | 2026-07-16 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-012 | 2026-07-10 | IN_PROGRESS | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-015 | 2026-08-10 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-017 | 2026-07-26 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-019 | 2026-08-10 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-020 | 2026-07-26 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-029 | 2026-07-26 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-031 | 2026-07-03 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-032 | 2026-07-17 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-035 | 2026-06-29 | IN_PROGRESS | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-036 | 2026-07-01 | IN_PROGRESS | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |
| A-039 | 2026-08-10 | NEW | Státusz igazolása vagy jóváhagyott újraütemezés |

6. Végrehajtási kapuk

| Kapu | Jelentés | Állapot | Minimum eredmény |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Szakmai / kontrollgazdai review | FÜGGŐ | Findingok, mapping, hatókör, szakmai helyesség. |
| G2 | Biztonsági és jogi review | FÜGGŐ | Határidők, adatkezelés, személyes adatok, jogi megfelelőség. |
| G3 | Éles végrehajtási engedély | Akciónként | Bármely éles rendszer- vagy konfigurációváltozás előtt. |
| G4 | Vezetői / külső beadási jóváhagyás | FÜGGŐ | Aláírt végleges csomag, csatorna és jogosult benyújtó. |
| G5 | Költség- és beszerzési döntés | Akciónként | Fizetős megoldás előtt teljes költségkapu-csomaggal. |

7. Részletes intézkedési terv

Az alábbi mátrix a data/actions.csv kanonikus nyilvántartás teljes, 127 tételes tartalmát foglalja össze. A színezés az állapotot és a beadás előtti emberi teendőket mutatja; a dátumok módosítása külön jóváhagyott döntési rekordot igényel.

7.1 Követelménycsalád-lefedettség

A több családhoz kapcsolódó intézkedés a törzsnyilvántartásban egyszer, az elsődleges családjánál jelenik meg; az alábbi kereszthivatkozás mind a 19 család teljes kapcsolati körét mutatja.

1. követelménycsalád: A-001, A-002, A-003, A-004, A-005, A-006, A-007, A-008, A-009, A-010, A-011, A-012, A-030, A-031, A-032, A-034, A-035, A-036, A-042, A-043, A-044, A-045, A-046, A-047, A-048, A-049, A-050, A-051, A-052, A-053, A-054

2. követelménycsalád: A-015, A-027, A-055, A-056, A-057, A-058, A-059, A-060, A-061, A-062, A-063, A-064

3. követelménycsalád: A-014, A-065, A-066, A-067

4. követelménycsalád: A-018, A-068, A-069, A-070, A-071

5. követelménycsalád: A-018, A-072, A-073, A-074, A-075, A-076, A-077, A-078

6. követelménycsalád: A-011, A-019, A-028, A-079, A-080, A-081, A-082, A-083, A-084

7. követelménycsalád: A-017, A-024, A-026, A-085, A-086

8. követelménycsalád: A-015, A-016, A-087, A-088, A-089, A-090, A-091, A-092, A-093, A-094, A-095

9. követelménycsalád: A-013, A-096, A-097, A-098

10. követelménycsalád: A-019, A-022, A-023, A-024, A-099, A-100, A-101

11. követelménycsalád: A-037

12. követelménycsalád: A-020, A-102

13. követelménycsalád: A-026, A-040

14. követelménycsalád: A-038

15. követelménycsalád: A-033, A-039

16. követelménycsalád: A-029, A-041, A-103, A-104

17. követelménycsalád: A-025, A-027, A-028, A-034, A-105, A-106, A-107, A-108, A-109, A-110, A-111, A-112, A-113

18. követelménycsalád: A-019, A-022, A-023, A-024, A-026, A-033, A-114, A-115, A-116, A-117, A-118

19. követelménycsalád: A-021, A-119, A-120, A-121, A-122, A-123, A-124, A-125, A-126, A-127

7.2 Intézkedési törzsnyilvántartás

| 1. követelménycsalád ¦ A-001–A-001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-001 P0 | Irányítás Formálisan jelölje ki az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személyt, biztosítson hatáskört, erőforrást és helyettesítést. Eredmény: Aláírt kinevezés, munkaköri leírás, RACI és szervezeti ábra. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-01 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Aláírt dokumentumok, kihirdetési nyom, vezetői jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.2; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-01 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: A D-027 alapján Lángi Zoltán a projekt folyamataiban kijelölt IBF. A formális kijelölés és alkalmasság védett evidenciája a DEF-005/DEF-006 szerint pótlandó; az akció nem DONE. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-002–A-002 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-002 P0 | Hatósági határidő Rögzítse a 2026.06.26-i kézhezvétel bizonyítékának védett evidenciatári vagy iratkezelési hivatkozásját és reviewerét, majd véglegesítse a jóváhagyandó határidőnaptárt. Eredmény: Jóváhagyott receipt record és határidőnaptár. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-06-27 DONE receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Kézbesítési igazolás, receipt_date, reviewer és számítási napló. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Szervezet LEZÁRT NYILVÁNTARTÁSI TÉTEL – az elfogadott döntési és evidenciarekord szerint. Megjegyzés: A 2026-06-26-i baseline és a 2026-09-24-i határidő a D-022/D-031 alapján emberileg elfogadott. A kézzel aláírt G2/G4 rekord védett SharePoint URI-ja, SHA-256 értéke és reviewer-rekordja az EV-GOV-001-ben rögzített; a DEF-001 2026-07-29-én CLOSED_ACCEPTED. A külön címzetti kézbesítési igazolás nem áll rendelkezésre, ennek hiánya a DEF-003 szerint NOT_AVAILABLE_ACCEPTED_RISK. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-003–A-003 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-003 P0 | Evidencia és repository Hozza létre a privát Git workspace-t, az védett evidenciatár taxonomiáját, elnevezési szabályt és hozzáférési csoportokat. Eredmény: Működő repository- és evidenciatár-struktúra. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-06-29 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Repository access list, evidenciatár-struktúra export/képernyőkép, naming convention, jóváhagyás. Forrás: SRC-008:p7¦DERIVED (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-06-29 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: Az EVIDENCE_STORAGE.md 0.4 tervezete és a config/evidence_store.example.json rögzíti a termékfüggetlen taxonómiát, fájlnévszabályt és logikai hozzáférési szerepeket. A tényleges védett URI, vállalati csoportok, owner, backup/restore próba és G2 jóváhagyás hiányzik; az akció nem DONE. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-004–A-004 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-004 P0 | Auditfeldolgozás Validálja az audit finding-regisztert mintavétellel és kivétellistával; jelölje az emberileg ellenőrzött rekordokat. Eredmény: Emberileg ellenőrzött audit finding-regiszter és parser-hibajegy. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-06 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Mintavételi jegyzőkönyv, exception log, human_validated mező, reviewer sign-off. Forrás: SRC-008:p19–380¦MACHINE_EXTRACT (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a gépi finding-regiszter G1 mintavétele és reviewer sign-offja hiányzik. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-06 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: A 328 rekordos gépi regiszter és strukturális QA elkészült; 0 human_validated. A FINDING_REVIEW_2026-07-15.md szerinti G1 mintavétel és reviewer sign-off pótlandó. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-005–A-005 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-005 P0 | Kontrolltérkép Térképezze a findingokat követelménycsaládhoz, kontrollhoz, EIR-hez, akcióhoz, emberi gazdához és evidenciatípushoz. Eredmény: Jóváhagyott control-action-evidence mapping. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-11 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Mapping review log, hiány- és duplikációlista, owner sign-off. Forrás: SRC-001:p2¦SRC-008:p9–10 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a 85 új, pontos kontrollszintű intézkedési javaslat és mapping G1 owner review-ja hiányzik. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-11 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004. Megjegyzés: A lefedettségpótlás után a 310 eltérés mindegyikéhez pontos kontrollszintű akciókapcsolat tartozik; a 13 UNMAPPED és 5 FAMILY_ONLY rekord mind Megfelelt értékelésű. A mapping 189 sora és a 85 új A-043–A-127 akció továbbra is PROPOSED; G1/G2 owner review, a findingok forrásvalidációja, a konkrét kontrollgazdák és céldátumok jóváhagyása pótlandó (DEF-036; COVERAGE_EXPANSION_G1_REVIEW_2026-08-18.md). |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-006–A-006 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-006 P0 | Hatósági cselekvési terv Készítse el a teljes hatósági cselekvési terv első tervezetét a 19 követelménycsalád szerint. Eredmény: Cselekvési terv tervezet. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Minden tételhez követelménycsalád, feladat, név szerinti felelős, dátum, deliverable, evidencia és forrás. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – a végleges terv G1/G2/G4 felülvizsgálata és jóváhagyása még nem történt meg. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005, A-036. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-007–A-007 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-007 P0 | Hatósági cselekvési terv Végezze el a szakmai, jogi és vezetői felülvizsgálatot, majd ember nyújtsa be a jóváhagyott tervet. Eredmény: Benyújtott csomag és átvételi igazolás. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-09-24 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Aláírt terv, jóváhagyási lánc, benyújtási és átvételi bizonyíték. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-006. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-008–A-008 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-008 P0 | Negyedéves beszámoló Hozza létre a beszámolási naptár, adatvágás, sablon, felelős és jóváhagyási workflow tervezetét. Eredmény: Jóváhagyott riportnaptár és beszámolósablon. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW relative_to_action_plan_submission | Elvárt evidencia: Naptárbejegyzés, adatcut-off szabály, sablon, dry run és jóváhagyás. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: 1.4; EIR: Mind FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-006. Megjegyzés: A pontos negyedéves ütemezést jogi/IBF review erősítse meg. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-009–A-009 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-009 P1 | Szabályzat-életciklus Alakítson ki szabályzatgazdát, review naptárt, esemény-triggerlistát, változásnaplót és kihirdetési evidenciát. Eredmény: Szabályzat-életciklus eljárás. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Review log, verziótörténet, jóváhagyás, kihirdetés és megismerési nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.1; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-010–A-010 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-010 P1 | Erőforrás és költség Hozzon létre éves erőforrás- és költségtervet, kivétel-/halasztási naplót és purchase trigger folyamatot. Eredmény: Jóváhagyott erőforrásterv és exception log. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Budget extract, kapacitásterv, döntési napló, halasztási kockázat. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: 1.3; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-011–A-011 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-011 P0 | EIR- és eszközleltár Frissítse az EIR-, eszköz-, adat-, tulajdonos-, helyszín- és függőségi leltárt. Eredmény: Jóváhagyott EIR/asset/dependency register. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-16 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Read-only exportok, tulajdonosi jóváhagyás, adatfolyam- és függőségi lista. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1;6; kontroll: 1.5;6.36; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-16 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: Az öt EIR security_class mezője explicit TBD-HUMAN; az Alap/Jelentős/Magas besorolást és kontrolltestreszabást az SRC-009 automatikus alkalmazása előtt emberileg igazolni kell (DEF-036). |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-012–A-012 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-012 P0 | Evidenciakezelés Vezesse be az evidence manifestet és acceptance workflow-t: forrás, dátum, EIR, kontroll, hash, készítő, reviewer, státusz. Eredmény: Működő evidence register és review workflow. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-10 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: védett belső URI-k, hash manifest, review log, visszautasítási okok. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-10 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-003. Megjegyzés: A data/evidence_register.csv, a validate-evidence CLI, a státuszworkflow és a tesztek elkészültek. Az induló regiszter üres; valós védett URI-val és emberi reviewerrel végrehajtott elfogadási/visszautasítási próba még szükséges, ezért az akció nem DONE. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-030–A-030 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-030 P1 | Repeat audit Készítse el a jóváhagyott 2027.09.30-i belső céldátumhoz tartozó negyedéves readiness gate-eket és legalább egy mock audit ütemezését. Eredmény: Repeat-audit roadmap. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2027-09-30 NEW fixed_approved | Elvárt evidencia: Jóváhagyott target, mock audit naptár, javítási buffer és auditor-procurement gate. Forrás: SRC-001 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. Megjegyzés: A 2027.09.30-i belső céldátumot Lángi Zoltán 2026-07-14-én jóváhagyta; lásd D-021. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-031–A-031 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-031 P0 | AI-irányítás Hirdesse ki az AI-adatminősítési, redakciós, forráshierarchia-, prompt-injection- és proposal-only szabályt. Eredmény: Jóváhagyott AI usage rule és felhasználói visszaigazolás. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-03 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Policy note, acknowledgement, minta redakció, környezetengedély. Forrás: DERIVED_FROM_PROJECT_RISK (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-03 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-032–A-032 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-032 P1 | Agent QA és eval Hozzon létre helyi eval-harness-t és legalább 10 emberileg jóváhagyott gold case-t. Eredmény: Eval baseline, gold cases és defect log. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-17 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Tesztfutás, reviewed examples, trace/output, hibajegy és javítási kör. Forrás: DERIVED_FROM_PROJECT_RISK (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-17 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-034–A-034 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-034 P2 | EIR scope Dokumentálja a két EIR scope-ját, tulajdonosát, assetjeit, függőségeit és következő audit/readiness tervét. Eredmény: EIR scope and readiness record. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-09-24 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: EIR definition, owner sign-off, asset/dependency list és döntési napló. Forrás: SRC-008 (audited); család: 1;17; kontroll: —; EIR: Hálózat-kommunikációs;Biztonsági NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-035–A-035 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-035 P0 | Forrásverzió-kezelés Rögzítse a D-025 szerinti G2 emberi review elfogadását. Eredmény: Jóváhagyott canonical source record. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-06-29 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: SRC-008 fájl, SHA-256, védett tárhivatkozás, aláírásstruktúra-metaadat, összehasonlítási jegyzőkönyv, D-025 és reviewer. Forrás: SRC-001¦SRC-008 (audited); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-06-29 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. Megjegyzés: Kanonikus fájl SHA-256: c347dc3139dd433ace098b6145f1ea5d043614dcfcbf7ed46f71e1b405c5058f. A projektgazda 2026-07-15-én az aláírás érvényességét emberileg megerősítette. A védett SharePoint-tárhivatkozás 2026-07-23-án rögzítve; az SRC-002 külön történeti archívumba került. A D-026 alapján a folyamat továbbhaladhat; a G2 reviewer-rekord a DEF-002 tétel szerint pótlandó, ezért az akció nem DONE. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-036–A-036 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-036 P0 | Projektirányítás Jelölje ki a vezetői szponzort, projektvezetőt, IBF-et, jogi reviewert, kontrollgazdákat és minden P0 akció felelősét/jóváhagyóját. Eredmény: Jóváhagyott projekt-RACI és kitöltött P0 owner/approver mezők. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-01 IN_PROGRESS receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Aláírt RACI, vezetői döntés, actions.csv review log. Forrás: DERIVED¦SRC-001:p2 (authority); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind BEADÁSI BLOKKOLÓ – az aláírt RACI, a formális szerepkijelölések és a kapcsolódó evidencia hiányzik. LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-01 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-001. Megjegyzés: A D-027/PROJECT_RACI.md rögzíti a projektvezetőt, IBF-et, jogi reviewert és szakmai kontrollszerepeket. A vezetői szponzor és a belső infrastruktúra-/incidenskezelési kontrollgazda még TBD; az aláírt RACI és kapcsolódó evidencia a DEF-005/DEF-007 szerint pótlandó, ezért az akció nem DONE. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-042–A-042 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-042 P1 | Folyamatos auditfelkészültség Tervezzen, pilotoljon és fokozatosan vezessen be local-first folyamatos auditfelkészültségi ügynököt, amely jóváhagyott read-only forrásokat értelmez, karbantartja a nyilvántartásokat, jegyzőkönyv- és intézkedéstervezeteket készít, határidőt figyel és kivételt terjeszt ember elé. Eredmény: Jóváhagyott agent-architektúra, fájlalapú pilot, runbook, approval queue és mérési riport. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW after_dependency_completion | Elvárt evidencia: Forrás- és jogosultságlista, futási auditlog, source_ref/confidence/review nyom, gold case és negatív teszt, téves riasztási és emberimunka-csökkentési metrika, kill switch próba. Forrás: DECISIONS.md:D-024¦DERIVED (derived); család: 1; kontroll: —; EIR: Mind FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-003, A-005, A-012, A-031. Megjegyzés: Az ügynök nem fogadhat el evidenciát, nem zárhat akciót, nem küldhet be külső dokumentumot, nem költhet és nem változtathat éles rendszert emberi kapu nélkül. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-043–A-043 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-043 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.6 Biztonsági teljesítmény mérése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.6 Biztonsági teljesítmény mérése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.6; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-044–A-044 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-044 P1 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.10 Kockázatmenedzsment stratégia követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.10 Kockázatmenedzsment stratégia kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.10; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-045–A-045 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-045 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.11 Engedélyezési folyamatok meghatározása követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.11 Engedélyezési folyamatok meghatározása kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.11; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-046–A-046 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-046 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.12 Szervezeti működés és üzleti folyamatok meghatározása követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.12 Szervezeti működés és üzleti folyamatok meghatározása kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.12; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-047–A-047 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-047 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.14 Biztonsági személyzet képzése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.14 Biztonsági személyzet képzése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.14; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-048–A-048 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-048 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.15 Tesztelés, képzés és felügyelet követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.15 Tesztelés, képzés és felügyelet kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.15; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-049–A-049 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-049 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.16 Szakmai csoportokkal és közösségekkel való kapcsolattartás követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.16 Szakmai csoportokkal és közösségekkel való kapcsolattartás kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.16; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-050–A-050 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-050 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.17 Fenyegetettség tudatosító program követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.17 Fenyegetettség tudatosító program kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.17; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-051–A-051 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-051 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.19 Kockázatmenedzsment keretrendszer követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.19 Kockázatmenedzsment keretrendszer kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.19; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-052–A-052 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-052 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.20 Kockázatkezelésért felelős szerepkörök követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.20 Kockázatkezelésért felelős szerepkörök kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.20; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-053–A-053 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-053 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.21 Ellátási lánc kockázatmenedzsment stratégiája követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.21 Ellátási lánc kockázatmenedzsment stratégiája kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.21; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 1. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-054–A-054 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-054 P0 | Irányítás és programmenedzsment A(z) 1.23 Folyamatos felügyeleti stratégia követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, hagyassa jóvá és vezesse be a szükséges irányítási, felelősségi, mérési és felülvizsgálati rendet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 1.23 Folyamatos felügyeleti stratégia kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott szabályozás, szerep- és felelősségi rekord, mérési vagy felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 1; kontroll: 1.23; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád ¦ A-015–A-015 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-015 P1 | Identitás és hozzáférés Készítsen read-only stale/duplicate account és kritikus hozzáférési review-t, majd onboarding/offboarding eljárást. Eredmény: Access review csomag és jóváhagyott életciklus-eljárás. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-10 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Read-only export, alkalmazásgazdai döntések, change ticket és visszaellenőrzés. Forrás: SRC-008:p116,205,295¦SRC-003:p3 (audited); család: 2;8; kontroll: 2.2;8.1;8.2; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-08-10 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-027–A-027 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-027 P2 | RDS szeparáció Tartsa fenn a szeparációt, amíg licenc-, banki/könyvelési kulcs-, workload- és kockázatelemzés nem igazolja az összevonást. Eredmény: RDS decision record. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: User/CAL mátrix, secret/key scope, teljesítményadat, kockázati sign-off. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 2;17; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-055–A-055 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-055 P1 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.1 Szabályzat és eljárásrendek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.1 Szabályzat és eljárásrendek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-056–A-056 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-056 P0 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.15 Hozzáférési szabályok érvényesítése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.15 Hozzáférési szabályok érvényesítése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.15; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-057–A-057 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-057 P1 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.71 Sikertelen bejelentkezési kísérletek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.71 Sikertelen bejelentkezési kísérletek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.71; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-058–A-058 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-058 P0 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.75 A rendszerhasználat jelzése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.75 A rendszerhasználat jelzése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.75; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-059–A-059 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-059 P0 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.88 Azonosítás vagy hitelesítés nélkül engedélyezett tevékenységek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.88 Azonosítás vagy hitelesítés nélkül engedélyezett tevékenységek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.88; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-060–A-060 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-060 P0 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.100 Távoli hozzáférés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.100 Távoli hozzáférés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.100; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-061–A-061 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-061 P2 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.108 Vezeték nélküli hozzáférés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.108 Vezeték nélküli hozzáférés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.108; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-062–A-062 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-062 P0 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.113 Mobil eszközök hozzáférés-ellenőrzése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.113 Mobil eszközök hozzáférés-ellenőrzése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.113; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-063–A-063 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-063 P1 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.115 Külső elektronikus információs rendszerek használata követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.115 Külső elektronikus információs rendszerek használata kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.115; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 2. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-064–A-064 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-064 P0 | Hozzáférés-felügyelet A(z) 2.124 Nyilvánosan elérhető tartalom követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a hozzáférési szabályokat és kikényszerítő beállításokat; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 2.124 Nyilvánosan elérhető tartalom kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott hozzáférési szabály, konfigurációexport, jogosultsági vagy hozzáférési teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 2; kontroll: 2.124; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 3. követelménycsalád ¦ A-014–A-014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-014 P1 | Tudatosság és képzés Készítsen minimum szerepkör-alapú képzési programot, tudásellenőrzést és bizonyítható nyilvántartást. Eredmény: Képzési terv, anyag, teszt és nyilvántartás. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Jelenlét/átvétel, teszteredmény, anyagverzió, utánkövetés. Forrás: SRC-008 (audited); család: 3; kontroll: 3.1;3.13; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. |

| 3. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-065–A-065 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-065 P0 | Tudatosság és képzés A(z) 3.2 Biztonságtudatossági képzés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére dolgozza ki, hajtsa végre és dokumentálja a célcsoporthoz és kockázathoz igazított képzési intézkedést; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 3.2 Biztonságtudatossági képzés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott képzési terv és anyag, résztvevői nyilvántartás, tudásellenőrzés és felülvizsgálati rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 3; kontroll: 3.2; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 3. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-066–A-066 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-066 P0 | Tudatosság és képzés A(z) 3.4 Biztonságtudatossági képzés – Belső fenyegetés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére dolgozza ki, hajtsa végre és dokumentálja a célcsoporthoz és kockázathoz igazított képzési intézkedést; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 3.4 Biztonságtudatossági képzés – Belső fenyegetés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott képzési terv és anyag, résztvevői nyilvántartás, tudásellenőrzés és felülvizsgálati rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 3; kontroll: 3.4; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 3. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-067–A-067 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-067 P0 | Tudatosság és képzés A(z) 3.9 Szerepkör alapú biztonsági képzés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére dolgozza ki, hajtsa végre és dokumentálja a célcsoporthoz és kockázathoz igazított képzési intézkedést; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 3.9 Szerepkör alapú biztonsági képzés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott képzési terv és anyag, résztvevői nyilvántartás, tudásellenőrzés és felülvizsgálati rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 3; kontroll: 3.9; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 4. követelménycsalád ¦ A-018–A-018 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-018 P1 | Naplózás és felügyelet Hozzon létre minimum log source matrixot, retentiont, hibariasztást és napi/heti review eljárást meglévő eszközökkel. Eredmény: Log source matrix, retention és review log. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-09-09 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Mintalog, alert teszt, review ticket, retention proof, exception log. Forrás: SRC-008 (audited); család: 4;5; kontroll: 4.2;4.3;4.5;4.7;4.13;5.15; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. |

| 4. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-068–A-068 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-068 P1 | Naplózás és elszámoltathatóság A(z) 4.1 Szabályzat és eljárásrendek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg és EIR-enként vezesse be a naplózási, védelmi, megőrzési és ellenőrzési követelményeket; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 4.1 Szabályzat és eljárásrendek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 4. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-069–A-069 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-069 P0 | Naplózás és elszámoltathatóság A(z) 4.25 Naplóinformációk védelme követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg és EIR-enként vezesse be a naplózási, védelmi, megőrzési és ellenőrzési követelményeket; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 4.25 Naplóinformációk védelme kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.25; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 4. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-070–A-070 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-070 P1 | Naplózás és elszámoltathatóság A(z) 4.38 A naplóbejegyzések megőrzése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg és EIR-enként vezesse be a naplózási, védelmi, megőrzési és ellenőrzési követelményeket; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 4.38 A naplóbejegyzések megőrzése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.38; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 4. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-071–A-071 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-071 P0 | Naplózás és elszámoltathatóság A(z) 4.40 Naplóbejegyzések létrehozása követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg és EIR-enként vezesse be a naplózási, védelmi, megőrzési és ellenőrzési követelményeket; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 4.40 Naplóbejegyzések létrehozása kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: naplózási szabály, read-only konfigurációexport, mintanapló, megőrzési és hozzáférési ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 4; kontroll: 4.40; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 5. követelménycsalád ¦ A-072–A-072 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-072 P1 | Biztonsági értékelés és engedélyezés A(z) 5.1 Szabályzat és eljárásrendek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és dokumentálja az értékelési, információcsere-, engedélyezési és folyamatos felügyeleti folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 5.1 Szabályzat és eljárásrendek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomonkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 5. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-073–A-073 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-073 P2 | Biztonsági értékelés és engedélyezés A(z) 5.2 Biztonsági értékelések követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és dokumentálja az értékelési, információcsere-, engedélyezési és folyamatos felügyeleti folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 5.2 Biztonsági értékelések kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomonkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.2; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 5. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-074–A-074 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-074 P0 | Biztonsági értékelés és engedélyezés A(z) 5.4 Biztonsági értékelések – Kiberbiztonsági audit követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és dokumentálja az értékelési, információcsere-, engedélyezési és folyamatos felügyeleti folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 5.4 Biztonsági értékelések – Kiberbiztonsági audit kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomonkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.4; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 5. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-075–A-075 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-075 P0 | Biztonsági értékelés és engedélyezés A(z) 5.7 Információcsere követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és dokumentálja az értékelési, információcsere-, engedélyezési és folyamatos felügyeleti folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 5.7 Információcsere kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomonkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.7; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 5. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-076–A-076 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-076 P0 | Biztonsági értékelés és engedélyezés A(z) 5.12 Engedélyezés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és dokumentálja az értékelési, információcsere-, engedélyezési és folyamatos felügyeleti folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 5.12 Engedélyezés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomonkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.12; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 5. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-077–A-077 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-077 P0 | Biztonsági értékelés és engedélyezés A(z) 5.18 Folyamatos felügyelet – Kockázatmonitorozás követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és dokumentálja az értékelési, információcsere-, engedélyezési és folyamatos felügyeleti folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 5.18 Folyamatos felügyelet – Kockázatmonitorozás kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomonkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.18; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 5. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-078–A-078 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-078 P0 | Biztonsági értékelés és engedélyezés A(z) 5.25 Belső rendszerkapcsolatok követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és dokumentálja az értékelési, információcsere-, engedélyezési és folyamatos felügyeleti folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 5.25 Belső rendszerkapcsolatok kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott értékelési terv, vizsgálati jegyzőkönyv, engedélyezési döntés és nyomonkövetési rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 5; kontroll: 5.25; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 6. követelménycsalád ¦ A-019–A-019 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-019 P1 | Konfiguráció, patch, karbantartás Vezessen be baseline-, patch-, karbantartási- és változásnaptárt bizonyítékokkal, kivétel- és rollback-kezeléssel. Eredmény: Jóváhagyott maintenance/patch/change workflow. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-10 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Baseline export, patch report, change ticket, exception, rollback proof. Forrás: SRC-008 (audited); család: 6;10;18; kontroll: 6.1;6.2;10.1;18.2; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-08-10 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 6. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-028–A-028 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-028 P2 | AD/DHCP konszolidáció Csak assessmentet készítsen szerepkör, HA, site, DNS/DHCP, backup, licenc és rollback vizsgálattal. Eredmény: AD/DHCP consolidation assessment. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: Current role export, failure scenario, test plan, licenc- és rollback-hatás. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 6;17; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. |

| 6. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-079–A-079 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-079 P0 | Konfigurációkezelés A(z) 6.15 Biztonsági hatásvizsgálatok követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként igazolja a biztonságos konfigurációs és változáskezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 6.15 Biztonsági hatásvizsgálatok kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.15; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 6. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-080–A-080 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-080 P0 | Konfigurációkezelés A(z) 6.18 A változtatásokra vonatkozó hozzáférés korlátozások követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként igazolja a biztonságos konfigurációs és változáskezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 6.18 A változtatásokra vonatkozó hozzáférés korlátozások kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.18; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 6. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-081–A-081 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-081 P0 | Konfigurációkezelés A(z) 6.23 Konfigurációs beállítások követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként igazolja a biztonságos konfigurációs és változáskezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 6.23 Konfigurációs beállítások kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.23; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 6. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-082–A-082 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-082 P1 | Konfigurációkezelés A(z) 6.26 Legszűkebb funkcionalitás követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként igazolja a biztonságos konfigurációs és változáskezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 6.26 Legszűkebb funkcionalitás kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.26; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 6. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-083–A-083 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-083 P0 | Konfigurációkezelés A(z) 6.47 A szoftverhasználat korlátozásai követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként igazolja a biztonságos konfigurációs és változáskezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 6.47 A szoftverhasználat korlátozásai kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.47; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 6. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-084–A-084 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-084 P1 | Konfigurációkezelés A(z) 6.49 Felhasználó által telepített szoftver követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként igazolja a biztonságos konfigurációs és változáskezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 6.49 Felhasználó által telepített szoftver kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott baseline, read-only konfigurációexport, változásjegy, teszt és rollback- vagy kivételrekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 6; kontroll: 6.49; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 7. követelménycsalád ¦ A-017–A-017 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-017 P0 | Mentés és helyreállítás Határozza meg a backup scope/RPO/RTO mátrixot és hajtson végre dokumentált restore tesztet kritikus EIR mintán. Eredmény: Backup matrix és restore test report. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Job log, helyreállított objektum/rendszer, időtartam, hiba, RPO/RTO összevetés és jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 7; kontroll: 7.2;7.35;7.43; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 7. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-024–A-024 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-024 P1 | Kapacitás és VM-elhelyezés Készítsen VM dependency-, placement-, capacity-, backup- és licence-tervet; végrehajtás nélkül. Eredmény: Migration/containment decision package. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW after_dependency_completion | Elvárt evidencia: Kapacitásmodell, dependency map, test, rollback, licenc review és kockázatelfogadás. Forrás: SRC-004¦A-022¦A-029 (unverified_internal); család: 7;10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-022, A-029. |

| 7. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-026–A-026 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-026 P1 | Legacy megőrzés Készítsen jogi megőrzési, adat-, alkalmazás-, export-, restore/read-test és migrációs döntési csomagot. Eredmény: Jóváhagyott retention/migration decision. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: Jogi állásfoglalás, adatlista, export/restore/read test, owner approval. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 7;13;18; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. |

| 7. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-085–A-085 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-085 P1 | Üzletmenet-folytonosság és helyreállítás A(z) 7.1 Szabályzat és eljárásrendek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére dolgozza ki, gyakorolja és dokumentálja a folyamatos működéshez szükséges felkészülési és képzési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 7.1 Szabályzat és eljárásrendek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott folytonossági eljárás, képzési vagy gyakorlatjegyzőkönyv, eredmény és javítási napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 7; kontroll: 7.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 7. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-086–A-086 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-086 P0 | Üzletmenet-folytonosság és helyreállítás A(z) 7.10 A folyamatos működésre felkészítő képzés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére dolgozza ki, gyakorolja és dokumentálja a folyamatos működéshez szükséges felkészülési és képzési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 7.10 A folyamatos működésre felkészítő képzés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott folytonossági eljárás, képzési vagy gyakorlatjegyzőkönyv, eredmény és javítási napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 7; kontroll: 7.10; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád ¦ A-016–A-016 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-016 P1 | MFA Végezzen licenc- és technikai gap analysis-t, majd meglévő entitlementtel kockázatarányos privilegizált MFA pilotot. Eredmény: MFA gap analysis és pilot report. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Licencmátrix, pilot scope, siker/hiba napló, rollback és jóváhagyás. Forrás: SRC-008:p167,257,346¦SRC-003:p3 (audited); család: 8; kontroll: 8.3; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-029. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-087–A-087 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-087 P0 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.7 Azonosítás és hitelesítés (felhasználók) – Hozzáférés a fiókokhoz – követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.7 Azonosítás és hitelesítés (felhasználók) – Hozzáférés a fiókokhoz – kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.7; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-088–A-088 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-088 P0 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.14 Azonosító kezelés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.14 Azonosító kezelés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.14; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-089–A-089 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-089 P0 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.21 A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.21 A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.21; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-090–A-090 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-090 P0 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.22 A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése – Jelszó alapú hitelesítés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.22 A hitelesítésre szolgáló eszközök kezelése – Jelszó alapú hitelesítés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.22; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-091–A-091 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-091 P0 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.36 Hitelesítési információk visszajelzésének elrejtése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.36 Hitelesítési információk visszajelzésének elrejtése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.36; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-092–A-092 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-092 P0 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.37 Hitelesítés kriptográfiai modul esetén követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.37 Hitelesítés kriptográfiai modul esetén kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.37; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-093–A-093 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-093 P0 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.38 Azonosítás és hitelesítés (szervezeten kívüli felhasználók) követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.38 Azonosítás és hitelesítés (szervezeten kívüli felhasználók) kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.38; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-094–A-094 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-094 P1 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.39 Azonosítás és hitelesítés (szervezeten kívüli felhasználók) – követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.39 Azonosítás és hitelesítés (szervezeten kívüli felhasználók) – kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.39; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 8. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-095–A-095 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-095 P1 | Azonosítás és hitelesítés A(z) 8.43 Újrahitelesítés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje az azonosítási, hitelesítési és hitelesítőeszköz-kezelési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 8.43 Újrahitelesítés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott IAM-szabály, read-only beállításexport, hitelesítési teszt, kivétel- és felülvizsgálati napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 8; kontroll: 8.43; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 9. követelménycsalád ¦ A-013–A-013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-013 P1 | Incidenskezelés Formalizálja az incidens-életciklust, kontaktpontot, szerepköröket, playbookokat és hajtson végre tabletop gyakorlatot. Eredmény: Incidenskezelési terv és gyakorlatjegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Kontaktlista, ticket/timeline, döntések, lessons learned, javító akciók és résztvevői nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 9; kontroll: 9.1;9.2;9.9;9.34; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. |

| 9. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-096–A-096 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-096 P0 | Biztonsági események kezelése A(z) 9.25 A biztonsági események nyomonkövetése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, vezesse be és gyakorolja a biztonsági események követéséhez, jelentéséhez és támogatásához szükséges folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 9.25 A biztonsági események nyomonkövetése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott eljárás, eseményjegy, értesítési vagy eszkalációs nyom, gyakorlat és lessons-learned rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 9; kontroll: 9.25; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 9. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-097–A-097 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-097 P0 | Biztonsági események kezelése A(z) 9.27 A biztonsági események jelentése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, vezesse be és gyakorolja a biztonsági események követéséhez, jelentéséhez és támogatásához szükséges folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 9.27 A biztonsági események jelentése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott eljárás, eseményjegy, értesítési vagy eszkalációs nyom, gyakorlat és lessons-learned rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 9; kontroll: 9.27; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 9. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-098–A-098 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-098 P0 | Biztonsági események kezelése A(z) 9.31 Segítségnyújtás a biztonsági események kezeléséhez követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki, vezesse be és gyakorolja a biztonsági események követéséhez, jelentéséhez és támogatásához szükséges folyamatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 9.31 Segítségnyújtás a biztonsági események kezeléséhez kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott eljárás, eseményjegy, értesítési vagy eszkalációs nyom, gyakorlat és lessons-learned rekord, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 9; kontroll: 9.31; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 10. követelménycsalád ¦ A-022–A-022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-022 P0 | Műszaki validáció Read-only módszerrel azonnal validálja a hivatkozott hostok, VM-ek, lemezek, RAID és backup állapotát; semmit ne módosítson. Eredmény: Aláírt technikai health snapshot és eltéréslista. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW risk_trigger | Elvárt evidencia: Időbélyeges read-only export, RAID log, kapacitás, VM-lista, backup status és reviewer. Forrás: SRC-004 (unverified_internal); család: 10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ – az SRC-004 belső állítás read-only validációig csak feltételes információ, nem auditált tény. Megjegyzés: A forrás állítása csak a validáció után minősíthető ténynek. |

| 10. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-023–A-023 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-023 P0 | Műszaki stabilizálás Készítsen freespace/backup-protection emergency change tervet; törlés vagy áthelyezés csak tulajdonosi jóváhagyással. Eredmény: Jóváhagyott emergency change plan vagy dokumentált no-action döntés. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW after_dependency_completion | Elvárt evidencia: Pre/post metrika, backup proof, törlési/áthelyezési jóváhagyás, rollback. Forrás: SRC-004¦A-022 (conditional); család: 10;18; kontroll: —; EIR: Infrastruktúra FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-022. |

| 10. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-099–A-099 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-099 P0 | Karbantartás A(z) 10.2 Szabályozott karbantartás követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg és ellenőrizhetően vezesse be a szabályozott, távoli és személyi karbantartási követelményeket; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 10.2 Szabályozott karbantartás kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott karbantartási eljárás, munkajegy, hozzáférési napló, felügyeleti és lezárási ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 10; kontroll: 10.2; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 10. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-100–A-100 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-100 P0 | Karbantartás A(z) 10.11 Távoli karbantartás követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg és ellenőrizhetően vezesse be a szabályozott, távoli és személyi karbantartási követelményeket; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 10.11 Távoli karbantartás kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott karbantartási eljárás, munkajegy, hozzáférési napló, felügyeleti és lezárási ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 10; kontroll: 10.11; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 10. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-101–A-101 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-101 P0 | Karbantartás A(z) 10.18 Karbantartó személyek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg és ellenőrizhetően vezesse be a szabályozott, távoli és személyi karbantartási követelményeket; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 10.18 Karbantartó személyek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott karbantartási eljárás, munkajegy, hozzáférési napló, felügyeleti és lezárási ellenőrzés, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 10; kontroll: 10.18; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 11. követelménycsalád ¦ A-037–A-037 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-037 P1 | Adathordozók védelme Készítsen adathordozó-leltárt, felelősségi rendet, hozzáférési, törlési, szállítási és újrahasználati minimumeljárást. Eredmény: Adathordozó-védelmi eljárás és nyilvántartás. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Médialeltár, jóváhagyott törlési módszer, hozzáférési lista, mintajegyzőkönyv és megsemmisítési/újrahasználati bizonyíték. Forrás: SRC-008 (audited); család: 11; kontroll: 11.1;11.2;11.8;11.14; EIR: Szervezet NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. |

| 12. követelménycsalád ¦ A-020–A-020 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-020 P0 | Fizikai védelem Végezzen dokumentált helyszíni bejárást, rögzítse a költségmentes gyorsjavításokat, és készítsen kockázatalapú fizikai javítási tervet. Eredmény: Fizikai gap register és evidence csomag. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Checklist, dátumozott fotó, belépési lista, tesztjegyzőkönyv, intézkedési terv. Forrás: SRC-008 (audited); család: 12; kontroll: 12.1;12.2;12.6;12.17;12.22;12.31;12.33;12.40;12.42; EIR: Szervezet LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 12. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-102–A-102 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-102 P1 | Fizikai és környezeti védelem A(z) 12.37 Környezeti védelmi intézkedések követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, mérje és dokumentálja a környezeti védelmi szinteket, riasztásokat és felülvizsgálatot; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 12.37 Környezeti védelmi intézkedések kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott környezeti követelmény, mérési vagy szenzorrekord, riasztási próba és felülvizsgálati jegyzőkönyv, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 12; kontroll: 12.37; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 13. követelménycsalád ¦ A-040–A-040 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-040 P1 | Biztonságtervezés Frissítse a három auditált EIR rendszerbiztonsági tervét egységes sablon szerint, függőségekkel, fenyegetésekkel, kontrolltestreszabással és review-ciklussal. Eredmény: Három jóváhagyott rendszerbiztonsági terv és közös sablon. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Verziózott tervek, EIR-owner és IBF jóváhagyás, dependency/threat mapping, változásnapló és megismertetési nyom. Forrás: SRC-008 (audited); család: 13; kontroll: 13.1;13.2;13.3;13.4;13.11; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-005, A-011, A-039. |

| 14. követelménycsalád ¦ A-038–A-038 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-038 P1 | Személyi biztonság Alakítson ki szerepkör-alapú személyi biztonsági folyamatot a belépéstől a kilépésig, HR/IT/jogi felelősségekkel és határidőkkel. Eredmény: Jóváhagyott personnel security és joiner-mover-leaver csomag. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-25 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Munkakör-besorolás, ellenőrzési szabály, checklist, hozzáférés-visszavonási SLA, nyilatkozat és mintafolyamat-evidencia. Forrás: SRC-008 (audited); család: 14; kontroll: 14.1;14.2;14.3;14.5;14.8;14.9;14.11;14.12;14.13; EIR: Szervezet FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-015. |

| 15. követelménycsalád ¦ A-033–A-033 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-033 P1 | Sérülékenységkezelés Definiálja a scope-ot, credentialed/non-intrusive módot, javítási SLA-t és használja először a meglévő eszközöket. Eredmény: Vulnerability assessment and remediation plan. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-09-24 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Scope, G3 approval, scan log, finding register, remediation ticket és retest. Forrás: SRC-008 (audited); család: 15;18; kontroll: 15.9;18.2; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. |

| 15. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-039–A-039 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-039 P1 | Kockázatkezelés Egységesítse a kockázati módszertant, kockázati étvágyat, nyilvántartást, gazdákat, kezelési döntéseket és felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott risk methodology, risk register és treatment workflow. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-08-10 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Kockázati skála, elfogadási hatáskör, mintakockázatok, kezelési döntések, review log és vezetői jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 15; kontroll: 15.1;15.2;15.4;15.5;15.20; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-08-10 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-005, A-011. |

| 16. követelménycsalád ¦ A-029–A-029 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-029 P1 | Licenc és támogatás Végezzen Windows Server, RDS, M365, Defender, virtualizáció és releváns alkalmazások entitlement/támogatási auditját. Eredmény: License entitlement and support matrix. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-07-26 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Szerződés/SAM export, host/core/VM/user mapping, support lifecycle és reviewer sign-off. Forrás: SRC-008:p182,185,271,274,361,364¦SRC-004 (audited); család: 16; kontroll: 16.3;16.99; EIR: Mind LEJÁRT BELSŐ CÉLDÁTUM – az eredeti 2026-07-26 dátumhoz státusz- vagy újraütemezési döntés kell. |

| 16. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-041–A-041 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-041 P1 | Biztonságos beszerzés és életciklus Vezessen be security-by-procurement minimumkövetelményt, szerződéses checklistet, lifecycle/support gate-et és kivételkezelést. Eredmény: Jóváhagyott beszerzési biztonsági checklist és szerződéses követelményminta. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-09-09 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Kitöltött mintachecklist, szerződéses klauzulák, support/EOL döntés, kivétel és jóváhagyás. Forrás: SRC-008 (audited); család: 16; kontroll: 16.1;16.2;16.3;16.7;16.8;16.15;16.99; EIR: Mind FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-010, A-021, A-029. |

| 16. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-103–A-103 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-103 P0 | Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés A(z) 16.16 Biztonságtervezési elvek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére építse be a biztonságtervezési és külső szolgáltatási követelményeket a beszerzési és életciklus-folyamatba; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 16.16 Biztonságtervezési elvek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott követelmény- és értékelési checklist, szerződéses vagy tervi kontroll, eltérés- és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 16; kontroll: 16.16; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 16. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-104–A-104 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-104 P0 | Rendszer- és szolgáltatásbeszerzés A(z) 16.49 Külső elektronikus információs rendszerek szolgáltatásai követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére építse be a biztonságtervezési és külső szolgáltatási követelményeket a beszerzési és életciklus-folyamatba; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 16.49 Külső elektronikus információs rendszerek szolgáltatásai kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott követelmény- és értékelési checklist, szerződéses vagy tervi kontroll, eltérés- és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 16; kontroll: 16.49; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád ¦ A-025–A-025 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-025 P1 | Exchange függőség Készítsen teljes SMTP relay/client dependency leltárt és teszttervet minden migrációs döntés előtt. Eredmény: Exchange dependency register és tesztterv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: SMTP log minta, eszköz-/alkalmazásgazda sign-off, teszteredmény és rollback. Forrás: SRC-003:p1,3,7¦SRC-004 (strategy_input); család: 17; kontroll: —; EIR: Irodai FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-105–A-105 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-105 P2 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.1 Szabályzat és eljárásrendek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.1 Szabályzat és eljárásrendek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-106–A-106 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-106 P1 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.12 Szolgáltatás- megtagadással járó támadások elleni védelem követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.12 Szolgáltatás- megtagadással járó támadások elleni védelem kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.12; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-107–A-107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-107 P0 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.49 Kriptográfiai kulcs előállítása és kezelése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.49 Kriptográfiai kulcs előállítása és kezelése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.49; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-108–A-108 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-108 P1 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.53 Kriptográfiai védelem követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.53 Kriptográfiai védelem kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.53; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-109–A-109 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-109 P0 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.54 Együttműködésen alapuló informatikai eszközök követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.54 Együttműködésen alapuló informatikai eszközök kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.54; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-110–A-110 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-110 P0 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.69 Biztonságos név/cím feloldási szolgáltatás (hiteles forrás) követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.69 Biztonságos név/cím feloldási szolgáltatás (hiteles forrás) kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.69; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-111–A-111 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-111 P0 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.71 Biztonságos név/cím feloldó szolgáltatás (rekurzív vagy gyorsítótárat követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.71 Biztonságos név/cím feloldó szolgáltatás (rekurzív vagy gyorsítótárat kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.71; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-112–A-112 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-112 P0 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.72 Architektúra és tartalékok név/cím feloldási szolgáltatás esetén követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.72 Architektúra és tartalékok név/cím feloldási szolgáltatás esetén kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.72; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 17. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-113–A-113 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-113 P0 | Rendszer- és kommunikációvédelem A(z) 17.108 A folyamatok elkülönítése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként tesztelje a kommunikációs, kriptográfiai, névfeloldási és elkülönítési védelmet; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 17.108 A folyamatok elkülönítése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott műszaki baseline, read-only konfigurációexport, kulcs- vagy névfeloldási nyilvántartás, teszt és kivételnapló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 17; kontroll: 17.108; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 18. követelménycsalád ¦ A-114–A-114 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-114 P1 | Rendszer- és információsértetlenség A(z) 18.1 Szabályzat és eljárásrendek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a kártevővédelem, monitorozás, riasztás és információmegőrzés kontrollját; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 18.1 Szabályzat és eljárásrendek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.1; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 18. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-115–A-115 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-115 P2 | Rendszer- és információsértetlenség A(z) 18.8 Kártékony kódok elleni védelem követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a kártevővédelem, monitorozás, riasztás és információmegőrzés kontrollját; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 18.8 Kártékony kódok elleni védelem kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.8; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 18. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-116–A-116 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-116 P2 | Rendszer- és információsértetlenség A(z) 18.13 Az EIR monitorozása követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a kártevővédelem, monitorozás, riasztás és információmegőrzés kontrollját; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 18.13 Az EIR monitorozása kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.13; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 18. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-117–A-117 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-117 P1 | Rendszer- és információsértetlenség A(z) 18.37 Biztonsági riasztások és tájékoztatások követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a kártevővédelem, monitorozás, riasztás és információmegőrzés kontrollját; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 18.37 Biztonsági riasztások és tájékoztatások kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.37; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 18. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-118–A-118 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-118 P0 | Rendszer- és információsértetlenség A(z) 18.67 Információ kezelése és megőrzése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére határozza meg, vezesse be és EIR-enként ellenőrizze a kártevővédelem, monitorozás, riasztás és információmegőrzés kontrollját; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 18.67 Információ kezelése és megőrzése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott védelmi és megőrzési szabály, read-only állapotexport, riasztási vagy észlelési teszt és review-napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 18; kontroll: 18.67; EIR: Vezetéstámogató;Irodai;Termelés FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád ¦ A-021–A-021 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-021 P1 | Ellátási lánc Készítsen beszállítói leltárt, kritikalitást, szerződéses kontroll-gapet és felülvizsgálati naptárt. Eredmény: Supplier risk register és review terv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | 2026-09-09 NEW receipt_date_plus_days | Elvárt evidencia: Szerződéslista, kérdőív, kockázati döntés, hiánylista és review proof. Forrás: SRC-008:p101–112¦SRC-003:p2 (audited); család: 19; kontroll: 19.1;19.4; EIR: Mind NYITOTT VÉGREHAJTÁS – a feladat és evidenciája még nem lezárt. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-119–A-119 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-119 P2 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.2 Ellátási láncra vonatkozó kockázatmenedzsment szabályzat követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.2 Ellátási láncra vonatkozó kockázatmenedzsment szabályzat kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.2; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-120–A-120 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-120 P0 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.7 Ellátási lánc ellenőrzések és folyamatok – Alvállalkozók követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.7 Ellátási lánc ellenőrzések és folyamatok – Alvállalkozók kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.7; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-121–A-121 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-121 P0 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.13 Beszerzési stratégiák, eszközök és módszerek követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.13 Beszerzési stratégiák, eszközök és módszerek kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.13; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-122–A-122 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-122 P1 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.19 Értesítési megállapodások követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.19 Értesítési megállapodások kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.19; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-123–A-123 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-123 P2 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.22 Rendszerek vagy rendszerelemek vizsgálata követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.22 Rendszerek vagy rendszerelemek vizsgálata kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.22; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-124–A-124 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-124 P0 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.23 Rendszerelem hitelessége követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.23 Rendszerelem hitelessége kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.23; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-125–A-125 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-125 P1 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.24 Rendszerelem hitelessége – Hamisítás elleni képzés követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.24 Rendszerelem hitelessége – Hamisítás elleni képzés kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.24; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-126–A-126 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-126 P0 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.25 Rendszerelem hitelessége – Konfigurációfelügyelet követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.25 Rendszerelem hitelessége – Konfigurációfelügyelet kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.25; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

| 19. követelménycsalád (folytatás) ¦ A-127–A-127 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID | Feladat és elvárt eredmény | Felelősség | Határidő / állapot | Evidencia, forrás és függő elem |
| A-127 P0 | Ellátási lánc kockázatkezelése A(z) 19.27 Rendszerelem selejtezése, megsemmisítése követelménycsoport auditeltéréseinek kezelésére alakítsa ki és vezesse be a beszállítói, alvállalkozói, hitelességi, értesítési és selejtezési kontrollt; rögzítse a hatókört, a kontrollgazdát, a végrehajtási lépéseket, a kivételeket, az ellenőrzési módot és a felülvizsgálati ciklust. Eredmény: Jóváhagyott 19.27 Rendszerelem selejtezése, megsemmisítése kontrollcsomag és EIR-enkénti végrehajtási jegyzőkönyv. | Felelős Pásztor András Jóváhagyó Lángi Zoltán | nincs rögzítve NEW management_schedule | Elvárt evidencia: jóváhagyott ellátásilánc-szabály, beszállítói vagy rendszerelem-ellenőrzés, szerződéses rekord és döntési napló, kontrollgazdai és G1 reviewer sign-off. Forrás: SRC-008 (machine_unvalidated); család: 19; kontroll: 19.27; EIR: Szervezet FÜGGŐ – a relatív/eseményalapú határidőhöz konkrét dátum vagy írásban jóváhagyott indoklás szükséges. FÜGGŐ ELŐFELTÉTEL – A-004, A-005. Megjegyzés: Lefedettségpótló AI-javaslat; nem jóváhagyás és nem megvalósítási evidencia. A konkrét céldátumot, tényleges kontrollgazdát, EIR-hatókört, technikai lépéseket és evidencia-elfogadást G1/G2 review során kell véglegesíteni. |

8. Beadás előtti ellenőrzőlista

☐  A 127 intézkedés szakmai tartalma, felelőse, határideje, eredménye és evidenciája G1 review-n megfelelt.

☐  A függő konkrét dátumok és a 16 lejárt belső céldátum egyeztetése dokumentált.

☐  Az SRC-004 feltételes állítások validáltak vagy egyértelműen feltételesek maradtak.

☐  Az aláírt RACI, formális szerepkijelölések, vezetői szponzor és belső technikai kontrollgazda rendelkezésre áll.

☐  A jogi, adatvédelmi és információbiztonsági G2 review döntési rekordja rendelkezésre áll.

☐  A vezetői G4 jóváhagyás, a benyújtási csatorna és a jogosult benyújtó rögzített.

☐  A végleges DOCX/PDF változat védett SharePoint URI-ja és SHA-256 értéke rögzített.

☐  A kézi aláírással ellátott példány olvasható; a kézi aláírás teljes értékű elfogadását a D-031 baseline rögzíti.

☐  A benyújtási visszaigazolás és a címzetti/hatósági átvételi igazolás megőrzési helye kijelölt.

9. Jóváhagyási és aláírási lap

Csak a fenti ellenőrzőlista teljes lezárása után írható alá.

| G1 szakmai reviewer | Név: ______________________________ Dátum: ______________ Aláírás: ______________________________ |
| --- | --- |
| G2 jogi reviewer | Dr. Berta Brigitta Dátum: ______________ Aláírás: ______________________________ |
| G2 IBF / biztonsági reviewer | Lángi Zoltán Dátum: ______________ Aláírás: ______________________________ |
| Projektvezető | Kóczán Mónika Dátum: ______________ Aláírás: ______________________________ |
| Végrehajtásért felelős | Pásztor András Dátum: ______________ Aláírás: ______________________________ |
| G4 jóváhagyó | Lángi Zoltán Dátum: ______________ Aláírás: ______________________________ |
| Jogosult benyújtó | Név: ______________________________ Dátum: ______________ Aláírás: ______________________________ |

10. Végleges fájl és beadási evidencia

| Végleges verzió | FÜGGŐ – emberi jóváhagyás után kitöltendő |
| --- | --- |
| Védett SharePoint URI | FÜGGŐ – végleges, aláírt fájl feltöltése után kitöltendő |
| SHA-256 | FÜGGŐ – a feltöltött, változatlan végleges fájlról számítandó |
| Benyújtási azonosító | FÜGGŐ – hatósági benyújtás után kitöltendő |
| Átvételi igazolás URI | FÜGGŐ – beérkezés után kitöltendő |